FORMULACION DE PROYECTO

ChekinPro - Sistema de Gestión Hotelera

Integrantes

José Enoc Barreto Bermúdez

Obed David Yate

Duván Andrés Álvarez

Nicolas Suarez 

David Estiven Rojas

Instructor
Edgar España

Programa
Análisis Y Desarrollo de software

2026

Introducción

El presente documento desarrolla la formulación del proyecto ChekinPro, una solución tecnológica orientada a optimizar la gestión operativa de hoteles pequeños y medianos en Colombia. En la actualidad, muchos establecimientos continúan utilizando procesos manuales o herramientas básicas como hojas de cálculo para administrar reservas, habitaciones y registros de huéspedes, lo que genera errores frecuentes, pérdida de información y dificultades para mantener un control eficiente de la operación diaria.

ChekinPro surge como una respuesta a esta problemática, integrando en una sola plataforma funciones esenciales para la administración hotelera, tales como el control de habitaciones, el registro de huéspedes, la gestión de reservas, el manejo de usuarios con roles específicos y la generación de notificaciones internas. Su desarrollo se fundamenta en los conocimientos adquiridos durante la formación en el programa ADSI del SENA, aplicando tecnologías modernas como Django, PostgreSQL y servicios de hosting en la nube.

Este documento presenta la caracterización del proyecto, su justificación, objetivos, alcance, restricciones, riesgos y los resultados obtenidos. También expone la importancia social, económica, ambiental y tecnológica de implementar una herramienta digital que permita modernizar la operación hotelera, mejorar la atención al cliente y reducir errores derivados de procesos manuales.

# 1. Caracterización del Proyecto

## Planteamiento del problema

Muchos hoteles pequeños y medianos en Colombia siguen manejando sus procesos de reservas, registro de huéspedes y gestión de habitaciones de forma manual o con herramientas básicas como hojas de cálculo. Esto genera errores frecuentes en la asignación de habitaciones, perdida de información de clientes, demoras en la atención y dificultad para llevar un control real del estado del hotel en tiempo real.

Pregunta orientadora:

"¿Como se puede automatizar y centralizar la gestión de reservas, huéspedes y habitaciones de un hotel para reducir errores operativos y mejorar la experiencia tanto del personal como de los clientes?"

El problema existe porque los establecimientos hoteleros de mediana escala no siempre tienen acceso a sistemas de gestión costosos, y la administración manual genera inconsistencias en la información, doble asignación de habitaciones, falta de trazabilidad en las reservas y dificultad para comunicarse internamente entre el personal del hotel.

# 2. Justificación del Proyecto

ChekinPro se desarrolla porque existe una necesidad real en el sector hotelero de contar con una herramienta digital accesible, sencilla y funcional que permita gestionar las operaciones diarias del hotel desde un solo lugar. La mayoría de las soluciones disponibles en el mercado son costosas o demasiado complejas para hoteles de tamaño mediano.

Este proyecto aplica los conocimientos técnicos adquiridos durante la formación en ADSI, específicamente en:

- Desarrollo web con el framework Django (Python)

- Diseño y gestión de bases de datos relacionales

- Autenticación y control de acceso por roles de usuario

- Despliegue de aplicaciones web en plataformas de hosting en la nube

- Envió automático de notificaciones por correo electrónico

El sistema beneficia directamente a los administradores de hoteles y a su personal de recepción, permitiéndoles tener control total sobre reservas, habitaciones y huéspedes desde cualquier dispositivo con acceso a internet, eliminando la dependencia de registros físicos y reduciendo los errores humanos en la operación diaria.

# 3. Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicación web que permita a los establecimientos hoteleros gestionar de manera centralizada y eficiente sus procesos de reservas, registro de huéspedes, administración de habitaciones y comunicación con el personal, mediante el uso del framework Django y su despliegue en una plataforma de hosting en la nube.

# 4. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar el módulo de gestión de habitaciones que permita registrar, editar y consultar el estado de cada habitación del hotel en tiempo real.

- Desarrollar el módulo de reservas para registrar, modificar y cancelar reservaciones vinculadas a huéspedes y habitaciones específicas.

- Implementar el módulo de gestión de huéspedes que permita almacenar y consultar la información personal y el historial de estadía de cada huésped.

- Crear el sistema de gestión de usuarios con roles diferenciados (administrador y recepcionista), incluyendo él envió automático de credenciales por correo electrónico al crear un nuevo usuario.

- Implementar el módulo de notificaciones para mantener informado al personal sobre eventos importantes dentro del sistema.

- Desplegar la aplicación en una plataforma de hosting gratuita (Railway) con base de datos PostgreSQL para que sea accesible desde internet.

# 5. Alcance del Proyecto

## El Producto

El producto final es una aplicación web funcional y desplegada en internet, accesible desde la URL chekinpro.up.railway.app. El sistema incluye los módulos de: gestión de hotel, habitaciones, huéspedes, reservas, usuarios con roles, notificaciones y recuperación de contraseña. No incluye integración con sistemas de pago ni módulo de facturación electrónica.

## El Proceso

El desarrollo se realizó siguiendo un enfoque iterativo, partiendo del diseño de la base de datos, luego el desarrollo del backend con Django, la implementación de las interfaces de usuario con plantillas HTML y Bootstrap, y finalmente el despliegue en la nube. Se utilizo Git para el control de versiones y GitHub como repositorio remoto del equipo.

## El Contexto

El sistema este diseñado para hoteles pequeños y medianos en Colombia que necesitan digitalizar su operación. No reemplaza sistemas ERP empresariales; su alcance es operativo y está orientado al día a dia del personal de recepción y administración del hotel.

# Beneficiarios del Proyecto

# Beneficiario

Administradores del hotel: Podrán gestionar todo el sistema, crear usuarios, ver reportes y controlar la operación del hotel desde un panel centralizado.

Recepcionistas: Tendrán acceso para registrar reservas, hacer check-in de huéspedes y consultar el estado de las habitaciones en tiempo real.

Huéspedes: Se benefician indirectamente al recibir un servicio más rápido, organizado y con menor margen de error en su proceso de reserva y registro.

Propietarios de hoteles medianos: Obtienen una herramienta digital sin costo de licencia que les permite competir en igualdad de condiciones con establecimientos más grandes.

# 8. Impacto

Social: Mejora la calidad del servicio hotelero para los huéspedes, reduciendo tiempos de espera y errores en el registro. El personal trabaja de forma más organizada y con menos estrés operativo.

Económico: Reduce costos operativos al eliminar el uso de papelería y minimizar errores que generan pérdidas económicas (como la doble asignación de habitaciones o reservas mal registradas). Al estar en una plataforma gratuita, no representa un costo adicional para el hotel.

Ambiental: Al digitalizar los registros de huéspedes, reservas y habitaciones, se reduce significativamente el uso de papel en la operación diaria del hotel, contribuyendo a prácticas más sostenibles.

Tecnológico: El proyecto demuestra la aplicación práctica de tecnologías modernas como Django, PostgreSQL, hosting en la nube y control de versiones con Git. Sirve como referente de que es posible desarrollar soluciones profesionales con herramientas de código abierto y plataformas gratuitas.

# 9. Restricciones

Tiempo: El proyecto se desarrolló durante el periodo de formación del programa ADSI en el SENA, con una duración aproximada de un semestre académico. Las entregas estuvieron sujetas a los cronogramas establecidos por los instructores.

Costo: El proyecto se realizó con herramientas completamente gratuitas y de código abierto (Django, PostgreSQL, Railway, GitHub). No se contó con presupuesto asignado, por lo que todas las decisiones tecnológicas se tomaron en función de opciones sin costo.

Alcance: El sistema cubre la gestión operativa básica del hotel. No incluye módulo de facturación, integración con pasarelas de pago, aplicación móvil nativa ni integración con plataformas de reservas externas como Booking o Airbnb.

10. Riesgos

Riesgo identificado

Curva de aprendizaje con Django: Al ser un framework con muchas funcionalidades, algunos miembros del equipo requirieron tiempo adicional para dominar conceptos como ORM, migraciones y vistas basadas en clases.

Incompatibilidad entre MySQL y PostgreSQL: El proyecto fue desarrollado inicialmente con MySQL local, pero al momento del despliegue fue necesario migrar a PostgreSQL por limitaciones del hosting gratuito, lo que requirió ajustes en el settings.py.

Limitaciones del hosting gratuito: La plataforma Railway en su plan gratuito tiene restricciones de CPU, memoria y tiempo de actividad. El servidor puede tardar en responder si no ha tenido tráfico reciente.

Bloqueo de puertos SMTP: Railway bloquea conexiones salientes por los puertos SMTP estándar (587 y 465), lo que impide él envió de correos directamente desde el servidor desplegado.

Trabajo en equipo y control de versiones: Al ser un proyecto colaborativo, existió el riesgo de conflictos en el repositorio de Git al trabajar sobre las mismas ramas sin una estrategia clara de branching.

Perdida de datos en base de datos gratuita: Las bases de datos en plataformas gratuitas pueden tener limitaciones de almacenamiento o ser eliminadas si la cuenta queda inactiva por mucho tiempo.

11. Productos o Resultados

Objetivo Especifico

Módulo de gestión de habitaciones: Pantalla de administración de habitaciones con visualización del estado (disponible, ocupada, mantenimiento), posibilidad de agregar, editar y eliminar habitaciones.

Modulo de reservas: Formulario y listado de reservas vinculadas a huéspedes y habitaciones, con fechas de entrada y salida, y control de estado de cada reserva.

Módulo de huéspedes: Ficha de registro de huéspedes con datos personales, documento de identidad e historial de estadías en el hotel.

Sistema de usuarios y roles: Panel de administración de recepcionistas con creación de cuentas, asignación de roles y (en desarrollo local) envió de credenciales por correo electrónico.

Modulo de notificaciones: Sistema de alertas internas que notifica al personal sobre eventos relevantes dentro de la plataforma.

Aplicación desplegada en la nube: Aplicación web completamente funcional y accesible desde internet en la URL: chekinpro.up.railway.app, con base de datos PostgreSQL en Railway.

Documento elaborado como parte del proyecto final del programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información - ADSI, SENA 2025.